Опубликовано в информационном бюллетене «Дмитриевский вестник»

от 18.05.2022 № 9

АДМИНИСТРАЦИЯ

ДМИТРИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 мая 2022 года № 26/1

дер. Дмитриевское

Об утверждении порядка согласования акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на специальном счете

В соответствии со статьей 19 Закона Костромской области от 25 ноября 2013 года № 449-5-3KO «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Дмитриевского сельского поселения Галичского муниципального района Костромской области», администрация Дмитриевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1) порядок согласования акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на специальном счете (приложение № 1);

2) рекомендуемую форму акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (приложение № 2).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Глава

сельского

поселения

А.В.Тютин

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Дмитриевского сельского поселения

Галичского муниципального района

Костромской области

от 12 мая 2022 г. № 26/1

ПОРЯДОК

согласования акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на специальном счете

1. Настоящий Порядок согласования акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на специальном счете (далее - Порядок), устанавливает процедуру согласования администрацией Дмитриевского сельского поселения Галичского муниципального района Костромской области, HKO «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области» акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на специальном счете (далее соответственно — акт приемки, капитальный ремонт).

2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие термиты и определения:

заказчик - собственник помещений, уполномоченный другими собственниками помещений в многоквартирном доме на заключение договора подряда, либо управляющая организация (управляющая компания, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный кооператив, товарищество собственников недвижимости и др.), назначенные таковыми решением собственников, либо иное лицо, в соответствии с законодательством Российской Федерации уполномоченное собственниками помещений в многоквартирном доме на заключение договора подряда;

подрядчик - организация, выполняющая работы и (или) оказывающая услуги по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на основании договора подряда, заключенного с заказчиком;

региональный оператор — HKO «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области»;

уполномоченный орган – администрация Дмитриевского сельского поселения Галичского муниципального района Костромской области.

3. Законченные капитальным ремонтом многоквартирные дома (отдельные элементы: крыши, фасады, внутридомовые инженерные системы, лифтовое оборудование, подвальные помещения, фундаменты, или сочетание нескольких таких элементов) и (или) услуги принимаются Заказчиком.

4. Заказчик уведомляет уполномоченный орган и регионального оператора о месте и времени приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту не менее чем за 5 дней до предполагаемой даты приемки путем направления письменного уведомления.

5. Представители уполномоченного органа и (или) регионального оператора вправе присутствовать при приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту с целью фактического осмотра результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ и рассмотрения документов, представленных подрядчиком при приемке выполненных работ и (или) оказанных услуг (далее — фактический осмотр).

6. Заказчик при проведении фактического осмотра предоставляет уполномоченному органу и (или) региональному оператору следующие документы:

1) акты выполненных работ (форма KC-2, иные формы), справку о выполненных работах (форма КС-3);

2) смету на проведение капитального ремонта, сводный-сметный расчет (при наличии).

Собственники помещений многоквартирного дома вправе принять решение о проведении проверки достоверности сметной стоимости капитального ремонта общего имущества в установленном законом порядке;

3) акты на скрытые работы, в обязательном порядке принятые и подписанные строительным контролем;

4) сертификаты на используемые материалы, заверенные подрядной организацией;

5) договоры на оказание услуг и (или) выполнение работ, купли- продажи (поставки) оборудования и материалов;

6) журнал производства работ;

7) проект производства работ.

8) дефектная ведомость, акт осмотра многоквартирного дома с отражением выявленных дефектов;

9) протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного дома с приложением листов голосования;

10) иные документы, связанные с проведением капитального ремонта многоквартирного дома.

7. Подписанный акт приемки в течение 5 рабочих дней с даты подписания направляется заказчиком в адрес регионального оператора.

8. Региональный оператор принимает решение о согласования акта приемки либо об отказе в согласовании акта приемки (на основании мотивированного заключения об отказе в согласовании акта приемки) в течение 3 рабочих дней с момента представления заказчиком акта приемки.

9. Основаниями для отказа в согласовании акта приемки являются:

1) необеспечение заказчиком возможности фактического осмотра, в том числе нарушение срока письменного уведомления о проведении приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, установленного пунктом 5 настоящего Порядка;

2) несоответствие выполненного капитального ремонта:

перечню услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленному статьей 166 Жилищного кодекса Российской Федерации;

дополнительному перечню услуг и (или) работ по капитальному ремонту в многоквартирном доме, финансируемых за счет средств фонда капитального ремонта в многоквартирном доме, размер которых сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установленному постановлением администрации Костромской области от 5 марта 2018 года № 69-a «Об утверждении дополнительного перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, финансируемых за счет средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, размер которых сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»;

перечню услуг и (или) работ по капитальному ремонту в многоквартирном доме, финансируемых за счет средств государственной поддержки, предоставляемой из областного бюджета, установленному постановлением администрации Костромской области от 13 марта 2014 года № 69-a «Об утверждении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, которые могут финансироваться за счет средств государственной поддержки, предоставляемой из областного бюджета»;

составу работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, финансируемых за счет минимального размера взноса на капитальный ремонт, утвержденному постановлением Уполномоченного органа;

3) несоответствие заявленных работ проектной и сметной документации.

10. В случае принятия решения о согласовании акта приемки акт приемки согласовывается руководителем регионального оператора и в течение 3 рабочих дней направляется в уполномоченный орган на согласование.

В случае принятия решения об отказе в согласовании акта приемки региональный оператор в течение 3 рабочий дней со дня принятия соответствующего решения направляет заказчику акт приемки и мотивированное заключение об отказе в согласовании акта приемки.

11. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с момента представления региональным оператором акта приемки принимает решение о согласовании акта приемки либо об отказе в согласовании акта приемки (на основании мотивированного заключения об отказе в согласовании акта приемки).

12. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в согласовании акта приемки по основаниям, указанным в пункте 9 настоящего Порядка.

13. В случае принятия решения о согласовании акта приемки акт приемки согласовывается руководителем уполномоченного органа и в течение 3 рабочих дней направляется заказчику.

В случае принятия решения об отказе в согласовании акта приемки уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней направляет заказчику несогласованный акт приемки и мотивированное заключение об отказе в согласовании акта приемки.

14. Заказчик после устранения замечаний, указанных в тексте мотивированного заключения об отказе в согласовании акта приемки, вправе повторно направить акт приемки на согласование в адрес уполномоченного органа и регионального оператора.

Повторная процедура согласования проходит в соответствии с пунктами 4-13 настоящего Порядка.

15. В случае участия регионального оператора в приемке услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в соответствующем многоквартирном доме в соответствии с частью 7 статьи 16 Закона Костромской области от 25 ноября 2013 года № 449-5-3KO «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области» подписанный акт приемки согласовывается с заказчиком только с уполномоченным органом.

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Дмитриевского сельского поселения

Галичского муниципального района

Костромской области

от 12 мая 2022 г. № 26/1

AKT

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном

по адресу:

__________________________________________________________________

(указывается адрес многоквартирного дома)

г.                                                                                                   «___»_________20__г.

Приемочная комиссия (далее - комиссия) в составе:

председатель ___________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

членов комиссии - представителей: ____________________________________

(указываются представители организации, которые были включены в состав комиссии)

подрядчика ____________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

председателя совета многоквартирного дома или иного уполномоченного лица от имени собственников помещений в многоквартирном доме

_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

строительного кoнтpoля<*> __________________________________________

(Ф.И.О., должность)

проектной организации ______________________________________________

(Ф.И.О., должность)

лица, осуществляющего управление многоквартирным домом

_________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

органов местного самоуправления

_______________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

регионального оператора <**>

__________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

УСТАНОВИЛИ:

1. Техническим заказчиком предъявлено к приемке в эксплуатацию законченное капитальным ремонтом имущество, расположенное по адресу:

__________________________________________________________________

(указывается адрес капитально отремонтированного имущества)

2. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана:

(указать организацию)

3. Проектно-сметная документация утверждена:

(указать номер протокола и дату утверждения)

4. Работы капитального ремонта осуществлялись: подрядчиком, выполнившим:

__________________________________________________________________

(указать подрядчика и виды работ, которые он выполнял)

подрядчиком, выполнившим:

__________________________________________________________________

(указать подрядчика и виды работ, которые он выполнял)

5. Инструментальный (приемочный) осмотр произведен «___» ______ 20__г.

6. Ремонтно-строительные работы осуществлены в сроки:

| По графику | По факту |
| --- | --- |
| Haчaло работ: | Начало работ: |
| Окончание работ: | Окончание работ: |

Примечание: таблицу в зависимости от утвержденного графика работ и видов работ можно сделать по каждому виду таких работ.

7. Комиссии представлена техническая и исполнительная документация в объеме:

__________________________________________________________________

(оценка объема и полноты представленной документации)

8. Имеющиеся дефекты и недоделки должны быть устранены в сроки:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Сметная стоимость капитального ремонта:

| Стоимость работ по смете (тыс. руб.): | Стоимость работ по факту (тыс. руб.): |
| --- | --- |

оценка качества выпoлнeнных работ

__________________________________________________________________

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

10. Все недоделки и дефекты по предусмотренным проектной документацией работам устранены. Подрядная организация в течение гарантийного срока, установленного договоров подряда, гарантирует качество ремонтно-строительных работ, выполненных в соответствии с проектной документацией, и устранение за свой счет допущенных по ее вине дефектов, обнаруженных в процессе эксплуатации в капитально отремонтированном ей многоквартирном доме.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Согласовать и утвердить акт приемки оконченного капитальным ремонтом общего имущества

__________________________________________________________________

(согласовать или не согласовать)

Акт составлен в трех экземплярах, имеющих равную силу.

Председатель комиссии: _________________/_________________

подпись                                ФИО

Члены комиссии: _________________/_________________

_________________/_________________

_________________/_________________

_________________/_________________

_________________/_________________

Акт согласован:

Уполномоченное лицо

HKO «Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов

Костромской области» _________________/_________________

подпись                                ФИО

Уполномоченное лицо

Администрации Дмитриевского

сельского поселения Галичского

муниципального района

Костромской области _________________/_________________

подпись                                ФИО

______________

<*> В случае если услуги по строительному контролю оказывает не региональный оператор.

<**> В случае принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о привлечении регионального оператора для оказания услуг по строительному контролю.